Devis

Michael CUKIER | michaelcukier@hotmail.com

Salut Pascal,

Voila le résumé de l’étendue du job demandé, ainsi que le prix.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description | Durée | Prix |
|  |  |  |
| 1. **Programmation** |  |  |
| * 1. Recherches préliminaires & documentation | 5-8 jrs | €400.00 |
| * 1. Creation & implémentation d’un script qui poste sur eBay | 4-5 jrs | €150.00 |
| * 1. Creation & implémentation d’un script qui poste sur etsy | 4-5 jrs | €150.00 |
| * 1. Creation & implémentation d’un script qui poste sur Instagram | 4-5 jrs | €150.00 |
| * 1. Creation & implémentation d’un script qui poste sur Facebook (page) | 3 jrs | €150.00 |
| * 1. Creation & implémentation d’un script qui poste sur Facebook (dizaine de groupes) | 3 jrs | €350.00 |
| * 1. Implémentation finale et résolution des derniers problèmes | 3-10 jrs | €40.00 |
| * 1. Rédaction d’une documentation expliquant l’outil en language non-technique, ainsi qu’un guide expliquant comment l’utiliser. | 1-2 jrs | €80.00 |
|  |  |  |
| 1. **Autres** |  |  |
| * 1. Location & installation d’un serveur privé pour faire tourner le script 24/7 toutes les heures pendant 1 an | Non applicable | €90.00 |
|  |  |  |
| **TOTAL** |  | **€1560.00** |

Payable lorsque tu es satisfait du travail et de notre collaboration.

Signature